****

**24.02.2021 года № 155**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О состоянии автомобильных дорог общего пользования в**

**Братском районе и планируемых мероприятиях по ремонту**

**и приведению в надлежащее состояние**

Заслушав информацию начальника отдела по транспорту и связи администрации муниципального образования «Братский район» Александра Александровича Замаратского о состоянии автомобильных дорог общего пользования в Братском районе и планируемых мероприятиях по ремонту и приведению в надлежащее состояние, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника отдела по транспорту и связи администрации муниципального образования «Братский район» Александра Александровича Замаратского о состоянии автомобильных дорог общего пользования в Братском районе и планируемых мероприятиях по ремонту и приведению в надлежащее состояние принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

 от 24.02.2021 года № 155

**Информация о состоянии автомобильных дорог общего пользования**

**в Братском районе и планируемых мероприятиях по ремонту и**

**приведению в нормативное состояние**

**По вопросу о состоянии автомобильных дорог общего пользования в Братском районе и о планируемых мероприятиях по ремонту и приведению их в нормативное состояние** сообщаем:

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году по Братскому району были включены 6 объектов общей стоимостью 341,5 млн. рублей: - текущий ремонт автомобильной дороги «Братск-Усть-Илимск» на участке 32-40 км протяженностью 8 км.

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге «Полукольцо» - «Тулун-Братск» участок км 10+655 - км 30 (выборочно) протяженностью 10 км.

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части переходных покрытий с добавлением щебня на автомобильных дорогах: «Подъезд к с.Кобляково» (выборочно)-3,7 км, «Подъезд к п.Боровской» (выборочно) -13,214км, «Подъезд к переправе Добчур» -4 км. Все работы по данным объектам были завершены.

 Проведено два совещания у мэра Братского района по вопросам выполнения работ в 2020 году и планировании работ на 2021 год с приглашением и.о. директора филиала «Братский» АО «ДСИО» Багаманова И.Р. и начальника отдела по инспектированию автомобильных дорог Шин В.Н.

В 2021 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Братском районе проходит 6 объектов:

- текущий ремонт а/д «Братск-Усть-Илимск» 40-45 км протяженностью 5 км;

- текущий ремонт а/д «Подъезд к с.Кузнецовка» - 2,49 км (включая новый мост);

- текущий ремонт а/д «Подъезд к с.Новое Приречье» с 0+050 по 6+050 км – 6 км;

- текущий ремонт а/д «Полукольцо»-«Тулун-Братск» с 53 по 63 км – 10 км;

- работы по восстановлению изношенного асфальтобетонного покрытия на а/д «Братск-Усть-Илимск» с 0 км – по 15 км (выборочно) – 1,3 км;

- работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части переходных покрытий на а/д «Ключи-Булак - Кумейка» - 7,417 км .

По обращению в Министерство строительства, дорожного хозяйства мэра Братского района Дубровина А.С. и в личной беседе с директором ОГКУ «Дирекция» Гординой Ю.В. принято решение добавить 5 км ремонта асфальтобетонного покрытия на «Полукольцо» (км 63 – км 68), а так же включить в план разработки проектной документации в 2021 г. на 15 км. по «Полукольцу» (км 38 – км 53) для включения в план ремонтных работ на 2022 г.

В 2022 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Братском районе запланированы следующие объекты:

- работы по восстановлению изношенного асфальтобетонного покрытия на а/д «Обход г.Братска» с 10 км – по 29 км (выборочно) – 10 км;

- работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части переходных покрытий на а/д «Илир-Кардой-Карай» (выборочно) - 6,661 км .

Также готовятся проекты по капитальному ремонту следующих автомобильных дорог: - «Тайшет-Чуна-Братск» км 215- км 220 протяженностью 5 км;

- «Подъезд к с.Ключи-Булак» протяженностью 9,2 км;

- «Тангуй-Бада» протяженностью 7,4 км.

 Данные объекты рассчитаны на 2 года, начало ремонта в 2022 году, окончание в 2023 году, если только проекты пройдут экспертизу.