****

**27.10.2021 года № 231**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации на территории Братского района федеральной программы**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году**

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Братский район» Ксении Михайловны Кондаковой о ходе реализации на территории Братского района федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Братский район» Ксении Михайловны Кондаковой о ходе реализации на территории Братского района федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

27.10.2021 года № 231

**О ходе реализации на территории Братского района федеральной программы**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году**

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в период до 2024 года включительно в муниципальных образованиях Иркутской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, необходимо обеспечить благоустройство всех общественных и дворовых территорий, требующих благоустройства на дату поведения инвентаризации территорий (в 2017 году).

В настоящее время на территории Братского района таких муниципальных образований 9, а именно:

1. Вихоревское;

2. Калтукское;

3. Кежемское;

4. Ключи-Булакское;

5. Кузнецовское;

6. Покосное;

7. Прибрежнинское;

8. Тангуйское;

9. Турманское.

В 2021 году в реализации федеральной программы участвуют 3 поселения от муниципального образования "Братский район", а именно:

1. Вихоревское городское поселение;

2. Тангуйское сельское поселение;

3. Прибрежнинское сельское поселение.

Министерство жилищной политики Иркутской области заключило соглашения о предоставлении субсидии в следующих размерах:

1. Вихоревское городское поселение – **13 270,49065** (10 210,25869 ФБ+3 060,23196 ОБ) тыс. руб. на благоустройство одной дворовой территории, расположенной по ул. Горького, 10, 10А, ул. Дзержинского, 133 (устройство тротуаров, устройство парковок, ремонт проездов, освещение территории, установка урн и лавочек, устройство детской площадки);

2. Тангуйское сельское поселение – **1 029,10296** (791,78741 ФБ+237,31555 ОБ) тыс. руб. на благоустройство двух общественных территорий по ул. Мира 21В (центральная площадь (устройство ограждения, лавочек, урн, дорожек, площадки для сцены); детская спортивно-игровая площадка по ул. Ленина, 18 (приобретение и установка детского спортивно-игрового комплекса, строительных материалов));

3. Прибрежнинское сельское поселение – **1 657,20000** (1 275,04258 ФБ+382,15742 ОБ) тыс. руб. на благоустройство общественной территории пер. Школьный, 9А (спортивная площадка 15х27 м, дорожки (приобретение плит и бортовых камней, приобретение МАФов, приобретение резинового покрытия, приобретение ограждения, установка МАФов)).

В установленные сроки администрации поселений заключили договоры с подрядными организациями:

1. Вихоревское городское поселение – заключен договор (между собственниками дворовой территории и подрядчиком ООО «Победа») 30.10.2020 г. на сумму **13 590,57** тыс. руб., срок завершения СМР 01.09.2021 г. Работы завершены и приняты собственниками, замечаний нет;

2. Тангуйское сельское поселение – с подрядчиками заключены 6 прямых договоров в октябре 2020 года со сроками завершения работ до 01.09.2021 года. Общая стоимость договоров с учетом местного софинансирования составила **1 033,95000** тыс. руб. Субсидия выплачена в полном объеме. Работы завершены;

3. Прибрежнинское сельское поселение – заключены 6 прямых договоров на приобретение и установку оборудования, срок завершения до 01.09.2021 г. Общая стоимость договоров с учетом местного софинансирования составила **1 883,60000** тыс. руб. Субсидия выплачена в полном объеме. Работы завершены.

Заявка на участие в национальном проекте в 2022 году принималась до 31.07.2021г.

Субсидия на 2022 год в реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды» распределена по следующим муниципальным образованиям Братского района:

1. Вихоревское городское поселение – 2 общественные территории (Парк культуры и отдыха и Роща). Субсидия составила 13 696,0 тыс. руб.;

2. Калтукское сельское поселение – 1 общественная территория (Территория вдоль улиц Советская и Центральная). Субсидия составила 819,3 тыс. руб.;

3. Тангуйское сельское поселение – 2 общественные территории (Территория, прилегающая к зданию Администрации Тангуйского сельского поселения, и территория, прилегающая к зданию музыкального отделения МКУ ДОУ «Тангуйская детская школа искусств). Субсидия составила 646,1 тыс. руб.

За весь период действия федерального проекта в Братском районе приняли участие: Вихоревское (ежегодно), Тангуйское (ежегодно), Илирское (2019 г.), Покосниское (2019 г.), Калтукское (2020, 2022), Турманское (2020 г.) и Прибрежнинское (2020, 2021 гг.) поселения.