****

**25.05.2022 года № 316**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности» за 2021 год**

Заслушав информацию председателя Комитета по управлению коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Братский район» Романа Александровича Мельникова о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию председателя Комитета по управлению коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Братский район» Романа Александровича Мельникова о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 25.05.2022 года № 316

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год**

На территории муниципального образования Братский район разработана и утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 года № 292 муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2021-2024 гг.» (далее – Программа).

Постановлением мэра Братского района от 15.04.2022 г. № 293 Программа изложена в новой редакции.

Целью Программы является выполнение требований энергетической эффективности на объектах социальной сферы и коммунальных объектах за счет проведения мероприятий по энергосбережению.

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

- формирование энергосберегающей политики на территории Братского района;

- организация учёта энергетических ресурсов и проведение мероприятий по снижению расхода тепловой, электрической энергии и воды в муниципальных учреждениях;

- постановки на кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности всех объектов коммунальной инфраструктуры Братского района.

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

- Показатели динамики расхода электрической и тепловой энергии.

- Показатели оснащённости муниципальных учреждений приборами учёта электрической, тепловой энергии и воды.

- Снижение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.

- Снижение количества не прошедших процедуру государственной регистрации права муниципальной собственности объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, числящегося в реестре муниципальной собственности Братского района.

Финансирование мероприятий Программы формируется на основании поступивших ходатайств, с учётом финансовых возможностей бюджета.

На 2021 год общая потребность составила 2 788,1 тыс.руб., утверждено и выделено было 571,9 тыс.руб.

Финансирование в рамках подпрограммы за 2021 год освоено в полном объеме 229 тыс.рублей. Приобретены энергоэффективные осветительные устройства в количестве 214 штук для МКОУ «Прибойновская СОШ». 20.09.2021 года осветительные устройства поступили заказчику. Работы по установке светильников выполнены не в полном объеме - в размере 9,4% от количества приобретенных (установлено 20 из приобретенных 214 штук), следовательно, расчет экономического эффекта от проведенных мероприятий возможно выполнить в 2023 году.

В 2021 году окончательная установка энергоэффективных осветительных устройств, приобретенных в 2020 году для МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Добчурская СОШ» и МКОУ «Карахунская СОШ». Экономия бюджетных средств от проведенного мероприятия составила 274,3 тыс. рублей (Приложение 1) в сравнении с 2019 годом, т.к. 2020 год брать не целесообразно в связи с удаленной работой школ во втором квартале 2020 года.

Также в рамках Программы реализуется мероприятие: «Проведение кадастровых работ и регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения», источниками финансирования которого являются областной и местный бюджеты. В 2021 году было заключено три муниципальных контракта на общую сумму 1 141 912,95 руб. (165 объектов), из них исполнено два на сумму 342 937,02 руб. (57 объектов), третий контракт завершит работы в 2022 году. Также в 2021 году исполнен один муниципальный контракт на сумму 458 911,21 руб. (19 объектов), заключенный в 2020 году.

В результате выполненных мероприятий в 2021 году поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 76 объектов, планируется - на 92 объекта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Освоение бюджетных ассигнований МО "Братский район" на 2019-2021г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения | 2019 год |   | 2020 год | 2021 год |   | **Разница (+/-) 2021г к 2019г** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВт.ч | сумма,руб. | тариф,руб. | кВт.ч | сумма,руб. | кВт.ч | сумма,руб. | тариф,руб. | кВт.ч | сумма,руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ "Александровская СОШ" | 43322 | 149919,58 | 3,46 | 34681 | 121710,28 | 41514 | 158064,05 | 3,81 | -1808 | 8144,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МКОУ "Добчурская СОШ" | 18523 | 70465,66 | 3,80 | 14912 | 58270,32 | 18979 | 80106,84 | 4,22 | 456 | 9641,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКОУ "Карахунская СОШ" | 9936 | 440210,16 | 44,30 | 6406 | 166491,94 | 6239 | 142124,42 | 22,78 | -3697 | -298085,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКОУ "Прибойновская СОШ" | 35322 | 121092,48 | 3,43 | 25324 | 88907,61 | 33560 | 127057,15 | 3,79 | -1762 | 5964,67 |   |
|  | **ВСЕГО:** | **107103** | **781687,88** |  | **81323** | **435380,15** | **100292** | **507352,46** |  | **-6811** | **-274335,42** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Примечание:**  |  1) В расчет экономической эффективности 2020 год брать нецелесообразно в связи с удаленной работой СОШ во втором квартале 2020 года. Энергоэффективные осветительные устройства, приобретенные в 2020 году (МКОУ "Александровская СОШ", МКОУ "Добчурская СОШ", МКОУ "Карахунская СОШ"), были полностью установлены к концу 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  2) В расчет экономической эффективности по МКОУ "Прибойновская СОШ" 2021 год брать нецелесообразно в связи с недоустановкой энергоэффективных осветительных устройств (установлены 9,4 % от количества приобретенных), приобретенных школой 20.09.2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Освоение бюджетных ассигнований МО "Братский район" на 2018-2021г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения | 2018 год | 2019 год |   | 2020 год | 2021 год |   | **Разница (+/-) 2021г к 2019г** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВт.ч | сумма,руб. | кВт.ч | сумма,руб. | тариф,руб. | кВт.ч | сумма,руб. | кВт.ч | сумма,руб. | тариф,руб. | кВт.ч | сумма,руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Приобретение светильников в 2020г.:** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ "Александровская СОШ" | 50000 | 180000 | 43322 | 149919,58 | 3,46 | 34681 | 121710,28 | 41514 | 158064,05 | 3,81 | -1808 | 8144,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МКОУ "Добчурская СОШ" | 22479 | 175343 | 18523 | 70465,66 | 3,80 | 14912 | 58270,32 | 18979 | 80106,84 | 4,22 | 456 | 9641,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКОУ "Карахунская СОШ" | 12032 | 226930,78 | 9936 | 440210,16 | 44,30 | 6406 | 166491,94 | 6239 | 142124,42 | 22,78 | -3697 | -298085,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО:** | **84511** | **582273,78** | **71781** | **660595,4** |  | **55999** | **346472,54** | **66732** | **380295,31** |  | **-5049** | **-280300,09** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Приобретение светильников в 2021.:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКОУ "Прибойновская СОШ" | 36503 | 121287,14 | 35322 | 121092,48 | 3,43 | 25324 | 88907,61 | 33560 | 127057,15 | 3,79 | -1762 | 5964,67 |   |
|  | **ВСЕГО:** | **121014** | **703560,92** | **107103** | **781687,88** |  | **81323** | **435380,15** | **100292** | **507352,46** |  | **-6811** | **-274335,42** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Примечание:**  |  1) В расчет экономической эффективности 2020 год брать нецелесообразно в связи с удаленной работой СОШ во втором квартале 2020 года. Энергоэффективные осветительные устройства, приобретенные в 2020 году (МКОУ "Александровская СОШ", МКОУ "Добчурская СОШ", МКОУ "Карахунская СОШ"), были полностью установлены к концу 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  2) В расчет экономической эффективности по МКОУ "Прибойновская СОШ" 2021 год брать нецелесообразно в связи с недоустановкой энергоэффективных осветительных устройств (установлены 9,4 % от количества приобретенных), приобретенных школой 20.09.2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |