**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

**НА 2022-2024 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наказ жителей** | **Год испол-****нения** | **Примечание (если нецелесообразно исполнять, коротко - почему, либо в какую программу будет включено)** |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 (Грохотова А.В)** |
| **п. Прибрежный** |
| 1. | Приобретение дизельного электрогенератора для центральной котельной в качестве резервного источника электроэнергии | **2021** | **ВЫПОЛНЕНО** |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги (подъезд к п. Прибрежный) | 2023 | Автомобильная дорога (протяженностью 1674 метра) в 2021 году включена в реестр муниципальной собственности МО «Братский район», ремонт будет запланирован в 2023 году. |
| 3. | Изготовление ПCД и капитальный ремонт МКДОУ детский сад «Ручеек» | 2023 | Нецелесообразно изготовление ПСД на капитальный ремонт, т.к. площади существующих помещений не соответствуют нормам, планируется ПСД на строительство нового детского сада в 2023-24 году, участие в региональном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 (Александров В.Ю.)** |
| **с. Александровка** |
| 1. | МКОУ «Александровской СОШ»: - Подвод воды в кабинеты начальных классов (4 кабинета), кабинеты химии, физики, технологии, мастерской, душевых кабин спортивного зала - Ремонт системы отопления в здании школы | **2020** | **ВЫПОЛНЕНО** |
| **с. Илир** |
| 2. | МКДОУ Детский сад «Буратино» с.Илир: Капитальный ремонт кровли крыши (здание построено в 1967 году, капитального ремонта кровли не было ни разу, в 2017 г. замену кровли включили в план капитального ремонта на 2018-2020 гг. входящий № 2500 от 03.10.2017г. Управления образования АМО «Братский район»)  | 2024 | Нецелесообразно проводить капитальный ремонт, т.к. здание имеет очень большой % износа. Разработка ПСД на строительство нового детского сада планируется в 2024 году (в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). |
| 3. | МКОУ «Илирская СОШ №1»: Замена окон в актовом зале и в помещениях с ветреной стороны (во время дождей вода заливает стены, с внутренней стороны разрушая косметический ремонт Ремонт крыльца главного входа в здание школы (провалился фундамент, в крыльце образовались ямы, крыльцо отделилось от основного здания школы, образовав трещину) | 2022  | Проведение работ запланировано.  |
| **с.Тэмь** |
| 4. | МКОУ«Тэминская СОШ»: Провести водопровод в лаборантские и кабинеты химии и биологии | **2021** | **ВЫПОЛНЕНО** |
| **Д.Барчим** |
| 5. | МКОУ «Барчимская НШДС»:- Наружное утепление стен здания полностью; - Замена нижних деревянных венцов; - Установка пластиковых окон. |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 гг |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 (Орлова С.В.)** |
| **с.Тангуй** |
| 1. | МКОУ «Тангуйская СОШ»:- Ремонт отопительной системы - Установка оконных блоков;- Установка входной группы;- Заделка межпанельных швов 2-й, 3-й этаж;- Ремонт кровли гаража;- Замена ограждения;- Ремонт осветительной системы**;**- Приобретение и установка мусорных контейнеров; -Приобретение технологического оборудования в школьную столовую (овощерезка, картофелечистка, мясорубка);- Приобретение оргтехники (телевизор, мультимедийная установка). | **2020** | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 г-«-**-«-****-«-****-«-****-«-**Выполнено частично (2019-2020гг.)Полномочия Тангуйского МОПОЯСНЕНИЕ: В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ полномочия по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов закреплены за Тангуйским МО. Мероприятия по оборудованию мест (площадок) накопления ТКО проводятся в рамках предоставления субсидий Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области. В год предоставления софинансирования (субсидий), собственнику земельного участка, в том числе МКОУ «ТангуйскаЯ СОШ» необходимо предусмотреть в бюджете средства на приобретение и установку контейнеров, провести соответствующие работы параллельно с оборудованием контейнерных площадок на территории Тангуйского сельского поселения органом местного самоуправления. Только в случае организации всей инфраструктуры, ООО «Региональный Северный оператор» сможет оказывать услуги по сбору и транспортировке ТКО.**ВЫПОЛНЕНО**Рекомендуется привлечение спонсорских средств |
| 2. | МКДОУ «Черемушки»:- Ремонт кровли здания;- Установка оконных блоков;- Замена балок и полов в старом здании д/с;- Замена прогулочных площадок;- Строительство спортивной площадки;- Замена ограждения; - Обшивка здания; - Замена тротуаров на асфальтированные дорожки;- Приобретение и установка мусорных контейнеров; - Приобретение оргтехники (принтер). | 2022202320222022 2024202420242023 | Заявка поступила в 2020 году. Работы запланированы.Полномочия Тангуйского МОРекомендуется привлечение спонсорских средств |
| **п.Добчур** |
| 3. | МКОУ «Добчурская СОШ»:- ремонт спортивного зала;- ремонт отопительной системы в корпусе № 2 и в спортивном зале; - установка оконных блоков;- ремонт ограждения;- приобретение технологического оборудования в школьную столовую (морозильный ларь);- приобретение оргтехники; - приобретение и установка мусорных контейнеров;- приобретение мебели | **2021-**2022**2020****2019** | ВЫПОЛНЕНО частично (пол, замена радиаторов) Разработка ПСД на капремонт запланирована на 2022 год **ВЫПОЛНЕНО****ВЫПОЛНЕНО** Полномочия Добчурского МО Рекомендуется за счет спонсорских средств |
| 4. | - Ремонт теплотрассы п. Добчур протяженностью – 300 метров (ввод в школу корпус №2 – аварийный износ 100% для снабжения теплом школы;- Ремонт скважины центральной водонапорной башни ул. Школьная;- Приобретение глубинного насоса (35 м3/час);- Приобретение насосного агрегата в котельную для школы не более 11 КВт. | 2021-2022 | Работы проведены частично (ремонт 75 метров), Окончание работ – в 2022 годуОбращений со стороны ресурсоснабжающей организации и главы поселения не поступало, требуется проработка и проведение обследования. |
| 5. | - Ремонт кровли МКДОУ «Брусничка»;- Замена оконных блоков в спальне, пищеблоке;- Замена полового покрытия в группах (линолеум);- Приобретение оргтехники (ноутбук, принтер);- Приобретение и установка мусорных контейнеров;- Приобретение постельных принадлежностей (матрасы, подушки, одеяла);- Приобретение офисной мебели. |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 гРекомендуется привлечение спонсорских средствПолномочия Добчурского МОРекомендуется привлечение спонсорских средствРекомендуется привлечение спонсорских средств |
| 6. | - Ремонт ёмкостей двух водонапорных башен ул. Энергетиков, ул. Молодёжная;- Замена летнего водопровода ул. Ленина – 1 км. |  | Обращений со стороны ресурсоснабжающей организации и главы поселения не поступало, требуется проработка и проведение обследования.Полномочия Добчурского МО |
| **д.Бада** |
| 7. | Провести устойчивую сотовую связь и интернет в д. Бада. |  | Мобильная связь ТЕЛЕ-2 в д.Бада обеспечивается за счет базовой станции, установленной в п. Добчур. В связи с рельефом местности покрытие на территории п. Бада неуверенное. Между тем, связь в д.Бада улучшилась после того, как в 2020 году оператор ТЕЛЕ-2 установил в с. Покосное новую базовую станцию. |
| 8. | Муниципальное транспортное сообщение Бада-Тангуй-Зарбь-Братск. |  | Организация межмуниципальных перевозок является полномочиями министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Маршрут нерентабелен для перевозчиков по причине больших расстояний и малого пассажиропотока (необходимы дотации из областного бюджета для организации маршрута). |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 (Моняхин Д.А.)** |
| **с.Покосное** |
| 1. | Принятие решения по зданию МКУ ДО «Покоснинская ДШИ» (подготовка проектно-сметной документации для строительства нового здания ДШИ). | 2021-2022 | Определены 3 потенциальных подрядчика для участия в конкурсе. |
| 2. | Приобретение мультимедийного оборудования и ноутбука для МКУ ДО «Покоснинская ДШИ»(данная техника требуется для занятий с детьми в классе). |  | Будет рассмотрено после строительство нового здания ДШИ  |
| 3. | Организовать привоз песка для песочниц МКДОУ детский сад «Елочка» с. Покосное(самостоятельно решить этот вопрос администрация садика не сможет). | **2021** | **ВЫПОЛНЕНО** |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 (Рябцева Е.Д.)** |
| **с.Калтук** |
| 1. | - Ремонт теплотрассы от МУП до участковой больницы.- Обеспечить капитальный ремонт котельной по адресу: Братский район, с. Калтук, ул. Советская 1, стр.4 |  | Трасса была вскрыта и обследована, капитальный ремонт не требуется. Акт о проведении обследования подписан всеми заинтересованными сторонами.Обращений со стороны ресурсоснабжающей организации и главы поселения не поступало. На 2024 год запланировано приобретение и установка автоматических модульных котельных в с. Калтук. |
| 2. | Изготовление ПCД и капитальный ремонт МКОУ «Калтукская СОШ». | 2022 | Изготовление ПСД запланировано на 2022 год  |
| 3. | Установка банкомата ОАО «Сбербанк России». |  | Ведутся переговоры с руководством банков (Сбер, ВТБ) |
| 4. | В детском саду:- ремонт кровли здания;- ограждение территории со стороны бесхозных домов;- установка видеонаблюдения  | 2022 | Работы запланированы  |
| **с.Ключи-Булак** |
| 1. | Решение проблемы содержания бесхозного жилья, брошенного жилья.  |  | Необходимо провести инвентаризацию жилья совместно с жилищным отделом, КУМИ и администрацией Ключи-Булака. |
| 2. | Ремонт овощехранилища на территории МКОУ «Ключи-Булакская СОШ». | 2022 | Ремонт овощехранилища запланирован на 2022 год.  |
| 3. | Установка банкомата ОАО «Сбербанк России». |  | Ведутся переговоры с руководством банков (Сбер, ВТБ) |
| 4. | МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»:- Ремонт кровли здания - Частичный ремонт системы отопления (подвал)- Ремонт ограждения территории | 2022-2023 | Разработка ПСД запланирована на 2022-2023гг. (в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий) |
| 5. | Строительство подъездного участка дороги от полукольца до с. Ключи-Булак протяженностью 12 км. (по дороге осуществляется подвоз обучающихся на школьном автобусе). | 2023-2024 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Ключи-Булак» находится в областной собственности и передана в оперативное управление ОГКУ «Дирекция автодорог». В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт данной автомобильной дороги на 2023-2024 годы. |
| 6. | Строительство нового корта с установкой уличных тренажеров. | 2022 | Реализация в 2022 году по программе Министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий». |
| **д. Леоново** |
|  | Решение проблемы содержания бесхозного жилья, брошенного жилья.  |  | Необходимо провести инвентаризацию жилья совместно с жилищным отделом, КУМИ и администрацией Ключи-Булакского сельского поселения. |
|  | Изготовление ПСД и капитальный ремонт КДЦ. | **2021** | **ВЫПОЛНЕНО** |
|  | Установка банкомата ОАО «Сбербанк России» |  | Ведутся переговоры с руководством банков (Сбер, ВТБ) |
|  | Обеспечение льготного проезда для граждан льготных категорий на маршрутных такси.  |  | В силу ст. 20 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органы местного самоуправления **вправе** предоставить отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок **при условии согласования с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем**, участниками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, **размеров компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот.**Однако, положения указанной статьи носят рекомендательный характер и не требуют обязательного предоставления отдельным категориям граждан за счет средств местных бюджетов льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.На основании ч.1 ст. 53 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.В соответствии со ст. 31 БК РФ местный бюджет должен формироваться в соответствии с принципом самостоятельности, который включает в себя и недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет доходов и источников финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходных обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет средств консолидированных бюджетов или без определения бюджета, за счет средств которого должно осуществляться исполнение соответствующих расходных обязательств. Иными словами, не допускается установление органами местного самоуправления расходных обязательств, исполнение которых не будет обеспечено собственными средствами бюджета муниципального образования и в связи с этим привлечения средств бюджета вышестоящего уровня.В соответствии со ст. 33 БК РФ бюджет муниципального образования должен формироваться также согласно и принципом сбалансированности бюджета, который означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.При этом в соответствии с ч. 2 ст. 33 БК РФ: «При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета.Бюджет муниципального образования «Братский район» является дотационным и дефицитным. Признание муниципального района дотационным является показателем, указывающим на низкий уровень бюджетной обеспеченности, не позволяющей муниципальному образованию за счет собственных средств выполнять свои расходные обязательства.Таким образом, при недостаточности собственных средств бюджета введение новых расходных обязательств, в данном случае установление льготного проезда для граждан льготных категорий на маршрутных такси, означает, что надлежащее их исполнение будет осуществляться, в том числе и за счет средств бюджета вышестоящего уровня, что противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ, предусмотренных БК РФ. |
|  | Изготовление ПСД и капитальный ремонт МКОУ «Леоновская ООШ» (кровля, обшивка здания, окна, двери). |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 гг |
|  | Изготовление ПСД и строительство спортзала в «Леоновская ООШ» (спортзал находится в приспособленном помещении). |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 гг  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6 (Хомич Б.А.)** |
| **с. Кобь** |
| 1. | Передача водонапорных башен (четыре единицы) в управляющую организацию | 2022 | Водовозная машина передана в 2021 году. Передача имущества ресурсно-снабжающей организации планируется в 2022 году |
| 2. | Приобретение служебного автотранспорта для нужд администрации Кобинского сельского поселения |  | Полномочия Кобинского МО |
| 3. | Оформление здания администрации Кобинского сельского поселения и Кобинского КДТТ в собственность администрации Кобинского сельского поселения |  | В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на нежилое здание по адресу: Иркутская область, Братский район, с.Кобь, ул. Солнечная, д.1, будет проведена работа по признанию права собственности муниципального образования «Братский район» в судебном порядке, а в последующем осуществлена передача в собственность Кобинскому МО |
| 4. | Решить вопрос с качеством электроэнергии на улицах Набережная и Молодежная с. Кобь |  | Жители должны обратиться в Энергосбыт по поводу исполнения договора оказания услуг (в договоре прописано, что поставщик электроэнергии обеспечивает качество поставляемой электроэнергии). |
| 5. | Строительство жилья для молодых специалистов в с. Кобь. |  | Ни одного заявления в отдел жилищной политики АМО «Братский район» не поступало. |
| 6. | МКОУ «Кобинская ООШ»- Утепление фасада здания МКОУ «Кобинская ООШ», спортивного зала и пристройки общей площадью 500 м2;- Ремонт отопительной системы здания МКОУ «Кобинская ООШ» с заменой труб и радиаторов. | 2022 | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 ггРемонт отопительной системы запланирован на 2022 год.  |
| 7. | МКДОУ детского сада «Елочка»:- Утепление фасада здания МКДОУ детского сада «Елочка» (Кобинское отделение);- Установка на игровой площадке недостающего теневого навеса в соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» МКДОУ детского сада «Елочка» (Кобинское отделение);- Приведения искусственного освещения в соответствие с требованиями табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;- Установить песочницу на территории МКДОУ детского сада «Елочка» (Кобинское отделение).  |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 ггРекомендуется привлечение спонсорских средств |
| **д. Куватка** |
| 1. | Куватское МО:- Замена теплосетей протяженностью 0,6 км. (материал имеется в наличии) от котельной до административных зданий д. Куватка;- Приобретение служебного автотранспорта для нужд администрации Куватского сельского поселения;- Строительство многофункциональной детской площадки в д. Куватка. | 2021-2022 | ВЫПОЛНЕНО частично (проведен ремонт теплотрассы до здания школы протяженностью 80 метров). Работы по ремонту теплотрассы будут продолжены, требуется замена еще 235 п.м.Полномочия Куватского МОПланируется разработка ПСД в 2023 году |
| 2. | МКОУ «Куватская СОШ»:- Ремонт ограждения территории;- Комплекс мероприятий по запуску в эксплуатацию спортивного зала;- Комплекс мероприятий по оборудованию кабинетов Куватской начальной школы МКОУ «Куватская СОШ» для лицензирования;- Комплекс мероприятий по ремонту системы отопления;- Замена окон (находятся в аварийном состоянии) в количестве двадцати штук |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 ггРазработка ПСД на завершение строительства спортзала запланирована на 2022-2023 ггЛицензирование не требуется в связи с переводом начальной школы в основной здание школыБудет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 гг |
| 3. | МКДОУ д/с «Ручеек»:- Ремонт системы отопления;- Замена деревянных окон на пластиковые в здании (пятьдесят единиц);- Замена ограждения территории; - Утепление фасада здания;- Замена тротуаров вокруг здания;- Оборудование спортивной площадки на территории детского сада;- Приобретение компьютерной техники для нужд детского сада (ноутбук). |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 ггРекомендуется привлечение спонсорских средств |
| **д. КУМЕЙКА:** |
| 1. | Строительство модульной котельной  |  | Требуется обследование. |
| 2. | Установка очистных сооружений (станция фильтрации для качества питьевой воды) ВНБ (водонапорной башни)  | 2023 20242025 | Разработка проекта ЗСО.Обустройство ЗСО, получение лицензии на водопользование.Подача заявки на приобретение водоочистной установки. |
| 3. | Установка качественного цифрового телевидения и интернета  |  | Согласно приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 403 от 19.08.2020г должны быть установлены точки доступа, используемые для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Сроки реализации не определены. Жителям д. Кумейка, проживающим вне зоны покрытия цифровым эфирным телевизионным вещанием, необходимо приобрести спутниковое приемное оборудование операторов: ООО «Спутниковое ТВ» (МТС) по телефону: 88002500890, 89834359090; ООО «НТВ ПЛЮС» по телефону: 88005556789, (3952) 98-11-22; ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» по телефону 88001001047; НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор ТВ). Информация по телефону 88005000123. |
| 4. | МКОУ «Кумейская ООШ»:- Комплекс мероприятий по капитальному ремонту крыши;- Замена деревянных окон на пластиковые в здании (в количестве двадцати единиц);- Замена ограждения территории ;- Капитальный ремонт системы отопления;- Утепление фасада здания. | 2022-2023 | Мероприятия по ремонту кровли, замене венцов и ремонту полов запланированы на 2022-2023гг., по остальным мероприятия возможность выполнения будет рассматриваться при составлении плана ремонтов на 2022-2023гг.  |
| 5. | МКДОУ детского сада «Жарок»:- Замена деревянных окон на пластиковые в здании (пятнадцать единиц);- Замена ограждения территории;- Утепление фасада здания. |  | Нецелесообразно проводить капитальный ремонт, т.к. здание имеет большой % износа, при этом учреждение посещают 7 детей. Очередь проведения ремонтов производится в соответствии с численностью населения и количеством воспитанников. |

**П. ХАРАНЖИНО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс мероприятий по приведению в соответствие автомобильной дороги общего пользования от пристани «Кантинская» до границы п. Харанжино, протяженностью около 40 км.  | 2020-2022 | Выполнено частично МУП «Земельная палата».Автомобильная дорога пристань «Кантинская» - п. Харанжино находится в муниципальной собственности Братского района. Протяженность – 36 175 м. Ремонт на требуемых участках запланирован на 2022 год. |
| 2. | Реконструкция двух водонапорных башен |  | Обращений со стороны ресурсоснабжающей организации и главы поселения не поступало, требуется проработка и проведение обследования. |
| 3. | Разбор бесхозных домовых строений и дальнейшая их утилизация. |  | Работа по списание муниципального жилья ведется. |
| 4. | Запуск муниципального автобуса по маршруту п. Харанжино – г. Братск. |  | Автомобильная дорога не соответствует критериям, предъявляемым для открытия маршрута. Организация межмуниципальных маршрутов – полномочие Министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. |
| 5. | МКДОУ детского сада «Березка»:- Замена деревянных окон на пластиковые в здании детского сада (в количестве двадцати единиц);- Частичный ремонт системы отопления с заменой труб и радиаторов системы отопления в здании детского сада;- Частичный ремонт кровли детского сада;- Приобретение компьютерной техники для нужд детского сада;- Установка видеонаблюдения;- Приобретение письменных столов. |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 гг-«--«-Рекомендуется привлечение спонсорских средств |
| 6. | МКУДО «Харанжинская ДШИ»:- Замена ограждения территории;- Приобретение мультимедийного оборудование;- Приобретение школьного оборудования (столы ученические). |  | Заявка на данные виды работ ранее не поступала. Целесообразность проведения мероприятий будет определена после выезда на объект и постановки вопроса на комиссии по ремонтам.Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 ггРекомендуется привлечение спонсорских средствПланируется в рамках программных мероприятий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 (Коротченко С.В.)** |

|  |
| --- |
| **п. Озерный** |
| 1. | Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель под высоковольтными линиями электропередач, с целью осуществления ремонта аварийных электросетей; | 2021-2022 | Направлен пакет документов на заключение муниципального контракта на комплекс кадастровых работ в отношении объектов электросетевого хозяйства и земельных участков, предназначенных для размещения объектов на территории п.Озерный. |
| 2. |  Решение вопроса об альтернативном электроснабжении территории; |  | Вопрос об организации альтернативного электроснабжения на текущий момент не ставится. |
| 3. | МКДОУ детский сад «Озерки»:- Приобретение входной группы (двери);- Приобретение и установка пластиковых окон;- Приобретение уличного игрового комплекса;- Приобретение кухонной машины для нарезки овощей. | 202120222022**2020** | Необходимо обследование для оценки необходимости восстановления.Приобретение запланировано**ВЫПОЛНЕНО** |
| 4. | МКОУ «Озернинская СОШ»:- Приобретение и установка пластиковых окон;-Приобретение линолеума, гипсокартона для исполнения предписания Роспотребнадзора;- Приобретение входной группы (двери);- Приобретение межкомнатных дверей в кабинеты;- Приобретение медиа ресурса и стеллажей в школьную библиотеку.- Приобретение спортивного городка на спортивную площадку при МКОУ «Озернинская СОШ»; | 202220232023 | Вопросы по замене окон, входной группы, межкомнатных дверей будут рассматриваться при составлении плана ремонтов на 2022-2023гг.Планируется приобретениеПриобретение рекомендуется за счет субвенцииРекомендуется привлечение спонсорских средств |
| **п. Шумилово:** |
| 1. | МКОУ «Шумиловская СОШ»:- Частичная замена шиферной кровли на здании;- Устройство уличной площадки для легкой атлетики на территории школы;- Приобретение спортивного инвентаря. | 2021 | Ремонт кровли будет выполнен до конца 2021 года.Рекомендуется привлечение спонсорских средствРекомендуется привлечение спонсорских средств |
| 2. | Замена кровли на здании КДЦ. |  | Полномочия Шумиловского МО |
| 3.  | Замена электропроводки в КДЦ. |  | Полномочия Шумиловского МО |
| 4. | Снос бесхозных аварийных строений на территории поселка. |  | Работа по списанию муниципального жилья ведется. |
| **п. Карахун:** |
| 1. | Усиление связи сети Интернет |  | Поселок расположен на берегу р.Ангары. Ближайшая базовая станция расположена на расстоянии 7,5 км. в п.Прибойный, работает на технологии 2 G с низкими скоростями передачи данных. Отделом по транспорту и связи МО «Братский район» в адрес Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области направлено предложение о внесении п. Карахун в список населенных пунктов, в которых планируются установка точек доступа. |
| 2. | Изготовление ПСД и капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Карахунская СОШ» | 2022-2024 | Планируется частичное проведение ремонта за счет средств местного бюджета и разработка ПСД на полный капремонт спортзала (по нацпроекту «Успех каждого ребенка»). |
| 3. | Ремонт и обслуживание дороги Озерный – Карахун. |  | Автомобильная дорога (протяженностью 100606 метра) в 2021 году включена в реестр муниципальной собственности МО «Братский район». Обслуживание дороги производится, решение о ремонте будет принято по мере оценки состояния |
| **п. Прибойный:** |
| 1. | МКДОУ «Сибирячок»:- приобретение детской игровой площадки для благоустройства участка |  | Рекомендуется привлечение спонсорских средств |
| 2. | МКОУ «Прибойновская СОШ»:- ремонт крыши с установлением водостоков;- капитальный ремонт системы отопления;- изготовление ПСД для ремонта спортивного зала;- ремонт теплицы школы с подключением отопления. | 2021-2023 | Ведется разработка ПСД (кровля, отопление, пищеблок).Проведение ремонтов запланировано на 2023 год Рекомендуется привлечение спонсорских средств |
| 3. | Усиление связи сети интернет |  | Базовая станция, находящаяся в поселке, работает на дорогостоящем спутниковом канале малой емкости, на технологии 2 G. Для этого оборудования не хватает зоны покрытия (поселок окружен холмистой местностью с перепадом высот до 100 метров). Заявка на переустановку базовой станции подана в Министерство цифрового развития (стоимость работ – от 3 по 5 млн. рублей). |
| 4. | Ремонт электролинии «Видим – Прибойный». |  | Проводятся ежегодные плановые работы по ремонту ВЛ. С руководством электросетевых организаций обсуждается вопрос о возможной продаже ВЛ для включения работ по реконструкции сетей в инвестплан электросетевой компании. |
| 5. | Приобретение полноприводного трактора для расчистки улиц от снега |  | Будет рассмотрено приобщение за счет «Народных инициатив» |
| 6. | Приобретение водовозной машины |  | Подана заявка в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 (Чавкин И.В.)** |
| **п. Тарма** |
| 1. | Ремонт кровли здания МКОУ «Тарминская СОШ» |  | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 гг |
| 2. | Ремонт здания МКДОУ детский сад «Малинка», перенос пищеблока. | 2021 | Работы ведутся, подрядчик определен аукционом. |
| **с. Большеокинское** |
| 1. | Изготовление ПСД и строительство спортивного зала в с. Большеокинское. | 2021 | Разработка ПСД запланирована, ведется подготовка к аукциону. |
| 2. | Ремонт 4 километров дороги на подъезде к с. Большеокинское. |  | Автодорога находится в областной собственности и передана в оперативное управление ОГКУ «Дирекция автодорог». Мероприятия по ремонту 4 км. автомобильной дороги подъезд к с. Большеокинское (протяженность 12,148 км) обсуждаются  |
| **п. НОВОДОЛОНОВО:** |
| 1. | Усиление связи сети интернет. |  | Ближайшая базовая станция расположена на расстоянии 15 км. в с.Большеокинское, рельеф позволяет обеспечить лишь фрагментарное покрытие.Согласно Приказа № 403 от 19.08.2020г. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должны быть установлены точки доступа используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Сроки реализации не определены. |
| 2. | Ремонт дороги к п. Новодолоново. | 2022 | Ремонт дороги к п. Новодолоново запланирован на 2022 год |
| **с. КУЗНЕЦОВКА:** |
| 1. | Реконструкция котельной в МКОУ «Кузнецовская СОШ».  | 2021 | В работе. |
| 2.  | Изготовление ПСД для капитального ремонта детского сада. | 2022 | Подготовка ПСД  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 (Суметов А.А.)** |
| 1. | Капитальный ремонт автодороги Кузнецовка-Вихоревка. |  | Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт а/д Тайшет-Чуна-Братск запланирован на 2022-2024 годы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (мероприятия по ремонту покрытия проезжей части автодороги «подъезд к с. Кузницовка» на сумму 150 189,5 тыс. руб. были запланированы на 2021 г., но в момент проектирования был обнаружен кабель (все мероприятия приостановлены до определения собственника кабеля и возможности его переноса). |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 (Капралова Л.В.)** |
|  | МКОУ «Вихоревская СОШ №1»- Устройство ограждения;-Капитальный ремонт спортивного зала;- Ремонт полов в коридорах.  | 2024 | Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023 ггРазработка ПСД в 2022 году, капремонт - до 2024 года |
|  | Строительство культурного центра.  | 2022 | Разработка ПСД на новое здание запланировано  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 (Ясинская Е.А.)** |
| 1. | Оборудовать и включить в реестр контейнерные площадки муниципальных учреждений МО «Братский район» на территории г. Вихоревка. | 2021 | Планируется установка четырех контейнеров в муниципальных учреждениях МО «Братский район» на территории г. Вихоревка. |
| 2. | Обрезка переросших деревьев на территории муниципальных учреждений МО «Братский район» в г. Вихоревка. |  | Согласно ст. 209 ГК РФ собственник земли может по своему усмотрению распоряжаться всеми природными ресурсами, расположенными на участке, если это не идет в противоречие с законом и не нарушает права и законные интересы других лиц.Руководители муниципальных учреждений МО «Братский район» самостоятельно принимают решение об обрезке переросших деревьев и производят дальнейшее агротехнические мероприятия за свой счет.Планируется в рамках программных мероприятий. |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 (Кондратьев Е.В.)** |
| 1 | Строительство крытого хоккейного корта возле СК «Таежный» г. Вихоревка. |  | В работе |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 (Скоб А.В.)** |
| **1.** | Реконструкция стадиона МКОУ «Вихоревская СОШ №10». | 2024  | Мероприятие запланировано  |
| **2.** | Установка детской спортивной площадки по адресу г. Вихоревка (ул. Байкальская 4, ул. Пионерская 31, Пионерская 34).  |  | Земельные участки на территории Вихоревского городского поселения под многоквартирными домами сформированы и состоят на кадастровом учете, а именно:- земельный участок с кадастровым номером 38:02:010105:597 для малоэтажной застройки, по адресу: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Байкальская, з/у 4;- земельный участок с кадастровым номером 38:02:010111:648 для среднеэтажной жилой застройки, по адресу: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул .Пионерская, з/у 34;- земельный участок с кадастровым номером 38:02:010112:1544 для среднеэтажной жилой застройки, по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Пионерская, з/у 31.В соответствии с пп.4. п.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты входят в состав общего имущества многоквартирного дома.Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных Жилищном кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.Таким образом, решение по установке детских спортивных площадках на земельных участках под многоквартирными домами относятся к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирных домов.На территории Вихоревского городского поселения действует муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Вихоревского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее - Программа). К мероприятиям программы относится благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Оборудование детских, спортивных площадок входят в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий. При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:- финансовое участие заинтересованных лиц, софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ;- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Таким образом, дворовые территории Вихоревского городского поселения могут участвовать в Программе при соблюдении вышеуказанных условий на основании решения собственников помещений, принятых на общем собрании.Дворовая территория, расположенная по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.31, участвовала в 2019г. в вышеуказанной Программе и собственниками не было принято решение об установке детской площадке. Согласно условиям Программы двор не может повторно войти в программу в целях благоустройства.На основании вышеизложенного, собственники помещений многоквартирного дома, по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.31, вправе на общем собрании рассмотреть вопросы по благоустройству дворовой территории совместно с руководством управляющей компании, а также определиться с порядком финансирования указанных работ. |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 (Амигалатеой С.Н.)** |
| **с. Кобляково** |
| 1. | Строительство очистных сооружений по улице Советской (все стоки из центральной канализации вытекают на рельеф при въезде в поселок). | 202320242025 | Разработка проекта строительства Модульной КОС.Подача заявки в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на участие в региональной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»Приобретение и установка Модульной КОС. |
| 2. | Замена ВНБ по ул. Сазонова (в аварийном состоянии). | **2021** | **Ведутся работы. Залит фундамент. Поставка и монтаж башни планируется в октябре 2021г.** |
| 3. | Организовать пассажирские перевозки из села до г. Братск | **2021** | **ВЫПОЛНЕНО**Межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа осуществляет МУП «Вектор» (№ 833 Братск-Бурнинская Вихоря –Сахарово –Кобляково) |
| 4. | Обеспечение населения поселка твердым топливом. |  | Заготовка населением твердого топлива в предстоящий отопительный период может осуществляться следующими способами:1. В соответствии с Законом Иркутской области № 109-ОЗ от 10.11.2011 г. «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» на территории Падунского лесничества. Вблизи вышеуказанных н.п. лесные участки предоставлены в аренду АО «Группа «ИЛИМ» в Братском районе», ООО «Вертикаль-Б». Ближайшие свободные лесосеки в незакрепленных кварталах подобраны:- с. Кобляково, с. Дубынино – отведена лесосека для заготовки древесины населением, в целях отопления жилого дома, расположенная в Усть-Вихоревском участковом лесничестве, Технический участок № 1 Совхоза «Кобляковский», квартал 27, выдел 1, на расстоянии 25 км от с. Кобляково и 4 км. от с. Дубынино.- п. Сахарово, п. Бурнинская Вихоря - отведена лесосека для заготовки древесины населением, в целях отопления жилого дома, расположенная в Усть-Вихоревском участковом лесничестве, Технический участок № 1 Совхоза «Кобляковский», квартал 11, выдел 5, на расстоянии 25 км от п. Бурнинская Вихоря и 5 км. от с. Сахарово.В 2021г. населению выписано по договорам купли-продажи: п. Бурнинская Вихоря – 0,112 м3 (остаток с 2020г.-0,059 м3), с. Дубынино – 0 м3 (остаток с 2020г.- 0,032 м3), с. Кобляково – 0,064 м3 (остаток с 2020г. - 0,023 м3).На сегодняшний день остаток неосвоенного лесфонда составляет: п. Бурнинская Вихоря – 0,112 м3, с. Дубынино – 0 м3, с. Кобляково – 0,064 м3.2. Покупка дров у индивидуальных предпринимателей. |
|  **с. ДУБЫНИНО** |
| 1. | Улучшения качества телефонной связи и доступа в интернет. | **2021** | **Установка точек доступа в 2021г., подключаемых через спутниковый канал связи в рамках федеральной программа «Устранение цифрового неравенства» запланирована в шести населенных пунктах Братского района, один из них с. Дубынино. Окончание работ - до 30.11.2021 г.** |
| 2. | Строительство спортивной площадки на стадионе школы |  | Заявка на данный вид работ ранее не поступала. Целесообразность проведения мероприятия будет определена после выезда на объект и постановки вопроса на комиссии по ремонтам. |
| 3. | Организовать пассажирские перевозки из поселка до г. Братска. |  | Организация межмуниципальных маршрутов является полномочиями министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Так же данный маршрут не рентабелен для перевозчиков по причине больших расстояний и малого пассажиропотока (необходимы дотации из областного бюджета для организации маршрута). |
| 4. | Строительство новой котельной. | **2021** | **Ведутся работы на установленном модуле.** **Запуск в эксплуатацию планируется в ноябре 2021г.** |
| 5. | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в Дубынино. | 2021 | Ремонт запланирован  |
| 6. | Замена ВНБ по ул. Центральная 7Б (в аварийном состоянии). | 2022 | Замена ВНБ в 2022 году. |
| **п. ТУРМА** |
| 1. | Изготовление ПСД и строительство КДЦ.  | 2022-2024 | Финансовая потребность на разработку ПСД предусмотрена в проекте потребности бюджета на 2022-2024гг.  |
| 2. | Строительство очистных сооружений по улице Советской (все стоки из центральной канализации вытекаю на рельеф в лесополосе). | 202320242025 | Разработка проекта строительства Модульной КОС.Подача заявки в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на участие в региональной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»Приобретение и установка Модульной КОС. |
| 3. | Строительство очистных сооружений для школы и детского сада (все стоки из центральной канализации вытекаю на рельеф). | 20232024 | Разработка проекта строительства Модульной КОС.Подача заявки в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на участие в региональной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»Приобретение и установка Модульной КОС. |
| 4. | Замена ограждения территории детского сада. | **2021** | **Работы по ограждению территории ведутся.** |
| **п. БУРНИНСКАЯ-ВИХОРЯ** |
| 1. | Улучшения качества телефонной связи и доступа в интернет. | **2021** | **Установка точек доступа на 2021г., подключаемых через спутниковый канал связи в рамках федеральной программа «Устранение цифрового неравенства», запланирована в шести населенных пунктах Братского района, в т.ч. в п. Бурнинская Вихоря. Окончание работ - до 30.11.2021 г.** |
| 2. | Ремонт дороги от федеральной трассы до поселка. |  | Подъезд к п. Бурнинская-Вихоря примыкает к областной дороге областного значения Братск-Усть-Илимск. Состояние дороги отвечает нормативным требованиям. До 2024 г. ремонт не планируется. |
| 3. | Обеспечение населения поселка твердым топливом. |  | Заготовка населением твердого топлива в предстоящий отопительный период может осуществляться следующими способами:1. В соответствии с Законом Иркутской области № 109-ОЗ от 10.11.2011 г. «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» на территории Падунского лесничества. Вблизи вышеуказанных н.п. лесные участки предоставлены в аренду АО «Группа «ИЛИМ» в Братском районе», ООО «Вертикаль-Б». Ближайшие свободные лесосеки в незакрепленных кварталах подобраны:- с. Кобляково, с. Дубынино – отведена лесосека для заготовки древесины населением, в целях отопления жилого дома, расположенная в Усть-Вихоревском участковом лесничестве, Технический участок № 1 Совхоза «Кобляковский», квартал 27, выдел 1, на расстоянии 25 км от с. Кобляково и 4 км. от с. Дубынино.- п. Сахарово, п. Бурнинская Вихоря - отведена лесосека для заготовки древесины населением, в целях отопления жилого дома, расположенная в Усть-Вихоревском участковом лесничестве, Технический участок № 1 Совхоза «Кобляковский», квартал 11, выдел 5, на расстоянии 25 км от п. Бурнинская Вихоря и 5 км. от с. Сахарово.В 2021г. населению выписано по договорам купли-продажи: п. Бурнинская Вихоря – 0,112 м3 (остаток с 2020г.-0,059 м3), с. Дубынино – 0 м3 (остаток с 2020г.- 0,032 м3), с. Кобляково – 0,064 м3 (остаток с 2020г. - 0,023 м3).На сегодняшний день остаток неосвоенного лесфонда составляет: п. Бурнинская Вихоря – 0,112 м3, с. Дубынино – 0 м3, с. Кобляково – 0,064 м3.2. Покупка дров у индивидуальных предпринимателей. |
| **п. САХОРОВО** |
| 1. |  Строительство запланированного водопровода холодной воды с водоразборными колонками. | 20222023 | Обустройство зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, лицензирование. Актуализация и прохождение государственной экспертизы проекта строительства водовода в п.СахоровоСтроительство водовода в п.Сахорово. Приобретение ВНБ системы Рожновского объемом 25 м3. |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16 (Борисова А.Н.)** |
| **П.Наратай** |
|  | МКОУ«Наратайская СОШ»:- Приобретение служебного автотранспорта. |  | Вопрос планируется рассмотреть в 2022 году |
| **п. Зяба** |
|  | Строительство детского сада, произвести расчеты ПСД. | 2021-2022 | В работе (через участие в региональном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет").  |
| **п. КЕЖЕМСКИЙ** |
| 1. | Строительство спортивного зала, произвести расчеты ПСД. | 2022-2023 | В работе.  |
| 2. | Ремонт кровли, тротуаров и прогулочной веранды МК ДОУ «Лесовичок». |  |  Будет рассмотрено при планировании ремонтов на 2022-2023гг  |
| 3. | В целях противопожарной безопасности водой, установить вод. колонку на пересечение ул. Радищева – ул. Победы. |  | По вопросу установки новой водоразборной колонки обращений со стороны ресурсоснабжающей организации и главы поселения не поступало, требуется проработка вопроса и проведение обследования. |
| 4. | Приобретение ВНБ | **2021** | **В настоящий момент ведутся работы по монтажу** |