****

**15.02.2022 года № 282**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О состоянии автомобильных дорог общего пользования в Братском районе, планируемые мероприятия по их ремонту и приведению**

**в надлежащее состояние в 2022 году**

Заслушав информацию начальника отдела транспорта и связи администрации муниципального образования «Братский район» Александра Александровича Замаратского о состоянии автомобильных дорог общего пользования в Братском районе, планируемые мероприятия по их ремонту и приведению в надлежащее состояние в 2022 году, руководствуясь статьями 30, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника отдела транспорта и связи администрации муниципального образования «Братский район» Александра Александровича Замаратского о состоянии автомобильных дорог общего пользования в Братском районе, планируемые мероприятия по их ремонту и приведению в надлежащее состояние в 2022 году принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

 от 15.02.2022 года № 282

**Информация о состоянии автомобильных дорог общего пользования**

**в Братском районе, планируемые мероприятия по их ремонту и**

**приведению в надлежащее состояние в 2022 году**

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» запланирован ремонт плохих участков дороги «подъезд к п. Харанжино» (1,5 млн. руб.)

За счет средств (областных) по содержанию автодорог в 2022 году будут выполняться работы по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог:

- «Илир – Кардой – Карай» на участке км 0+000 – км 12+461 (выборочно);

- «Обход г. Братска (через п. Бикей) на участке км 0+000 – км 28+992 (выборочно);

- «Подъезд к д. Барчим» на участке км 0+050 – км 1+878 (выборочно).