****

**31.05.2023 года № 432**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности» за 2022 год**

Заслушав информацию председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации муниципального образования «Братский район» Романа Александровича Мельникова о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2022 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации муниципального образования «Братский район» Романа Александровича Мельникова о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель**

**Думы Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 31.05.2023 года № 432

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности» за 2022 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022-2025 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 года № 292 (в редакции постановления от 19.04.2023 г. № 298).

Целью Программы является Выполнение требований энергетической эффективности на объектах социальной сферы и коммунальных объектах за счет проведения мероприятий по энергосбережению и привлечения инвестиций в сферу коммунального хозяйства для ремонта, восстановления и модернизации объектов жизнеобеспечения.

Расходы за 2022 год по Программе составили 6371,5 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 4946,3 тыс.руб., местный бюджет – 1425,2 тыс.руб.

В 2022 году в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» и муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

1) выполнен комплекс кадастровых работ по двум контрактам 2022 года в отношении 37 объектов электросетевого хозяйства в п.Турма и завершение кадастровых работ по муниципальному контракту от 27.09.2021 года в отношении 61 объекта электросетевого хозяйства и земельных участков, предназначенных для размещения объектов, в Добчурском, Кежемском, Ключи-Булакском, Кобинском, Наратайском, Озернинском, Прибойнинском, Тангуйском, Харанжинском сельских поселениях Братского района.

Все контракты исполнены, оплачены. Общий объем финансирования указанных мероприятий в 2022 году составил 1054,0 тыс.руб., в т.ч. 903,3 тыс.руб. - областной бюджет, 150,7 тыс.руб. – местный бюджет.

2) приобретен один автобус, использующий природный газ. Контракт исполнен, оплачен. Общий объем финансирования данного мероприятия составил 4442,8 тыс. руб., в т.ч. 4043,0 тыс. руб. - областной бюджет, 399,8 тыс. руб. – местный бюджет.

3) выполнены мероприятия по организации учёта энергетических ресурсов и снижению расхода тепловой, электрической энергии и воды в муниципальных образовательных учреждениях из местного бюджета на сумму 825,2 тыс. руб.:

- в МКОУ «Куватская СОШ» замена 9 окон и 4 дверей на сумму 510,2 тыс. руб., приобретение 26 энергосберегающих осветительных устройства на сумму 115,0 тыс. руб.;

- в МКОУ «Вихоревская СОШ № 10» приобретение 340 энергосберегающих осветительных устройств на сумму 200,0 тыс. руб.

По Программе фактические расходы за 2022 год составили 99,2% от плановых значений. Остался не освоен объем финансирования местного бюджета в сумме 49,5 тыс.руб. Причины отклонения от плана: неверное оформление документов на оплату и нарушение срока предоставления документов на финансирование (приобретение светильников для МКОУ «Дубынинская ООШ»).

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,0, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в 2022 году.